***P.L.A.M. Bucuresti revizuit 2021* ANEXA 2 - PLAN DE IMPLEMENTARE ACȚIUNI**

**Tabelul 6.2 - MATRICILE DE MONITORIZARE**

**PM 01 - MANAGEMENTUL DEŞEURILOR, ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE**

1. **Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Poluarea mediului datorită gestionării necorespunzătoare a deșeurilor menajere”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Poluarea mediului datorită gestionării necorespunzătoare a deșeurilor menajere** | **PM 01- 01** | Implementarea unui sistem integrat și eficient din punct de vedere ecologic și economic pentru gestiunea deșeurilor | Reducerea poluării mediului datorită depozitării neconforme a deșeurilor  Eliminarea degradării solurilor şi a pânzei freatice |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare / Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizarii**  **(dacă e cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Monitorizarea implementării Planului Local de Gestiune a Deșeurilor, aprobat prin HCGMB nr. 260/01.09/2021;  -Elaborare rapoarte de monitorizare | Primăria Mun. Bucureşti,  A.P.M. Bucureşti | **2022-2026** |  |  | Bugetul de stat  Bugetul local |
| -Evaluarea capacităților conforme pentru preluarea deșeurilor ;  -Construcția de noi capacități conforme pentru preluarea deșeurilor ce nu pot fi valorificate;  -**Pregătirea și realizarea proiectelor pentru capacitățile noi conforme**. | **Primăria Mun. Bucureşti**,  A.P.M. Bucureşti,  Ministerul Fondurilor Europene | Permanent  Permanent  **2022-2027** |  |  | Bugetul local  Bugetul de stat  Bugetul de stat  Fonduri structurale |
| -Controale la primăriile de sectoare și controlul operatorilor ce gestionează deșeuri;  -Închiderea celulelor depozitului ecologic IRIDEX (C6, C7) pe măsura epuizării capacității și asigurarea monitorizării post-închidere. | Garda Naţionala de Mediu-Comisariatul Mun. Bucureşti,  Polițiile Locale ale sectoarelor,  Deținător/Operator depozit,  A.P.M. București | Permanent  2027-2028 |  |  | Bugetul local  Bugetul de stat  Bugetul deținătorului de depozit |
| -Educarea publicului asupra riscurilor asupra sănătăţii produse de deşeurile depozitate necontrolat (prin distribuirea de pliante, afișare postere); | Primăria Mun. Bucureşti,  Primăriile de sector,  AP.M. Bucureşti,  ONG-uri | Permanent |  |  | Bugetul local  Bugetul de stat |
| -Creşterea numărului de recipienţi de colectare a deşeurilor menajere de la populaţie. | Societăți de salubrizare, | Permanent |  |  | Bugetul local  Bugete companii |
| -Descurajarea depozitării necontrolate prin controale/amenzi | Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Mun. Bucureşti,  Polițiile Locale ale sectoarelor 1-6 | Permanent |  |  | Bugetul local  Bugetul de stat |

**2) Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Supraîncărcarea depozitelor de deșeuri cu materiale biodegradabile”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Supraîncărcarea depozitelor de deșeuri cu materiale biodegradabile** | **PM 01- 02** | Diminuarea cantităților de deșeuri biodegradabile care ajung la depozitele finale | Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile care ajung la depozitele finale  Depozitarea în depozitele de pe teritoriul municipiului București numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării**  **(dacă e cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Înființarea stațiilor de compost pentru deșeurile biodegradabile;  -Retehnologizarea și extinderea stației de compostare ALPAB, astfel încât să asigure o capacitate de compostare a deșeurilor verzi din parcurile și grădinile publice;  -Stabilirea proiectelor de finanțare pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile (echipamente pentru colectarea separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere și similare);  -Lansarea Ghidurilor de finanțare aferente proiectelor ;  -Construirea de instalații de tratare mecano-biologică. | Primăria Mun. Bucureşti,  A.L.P.A.B.,  Administrația Fondului pentru Mediu ,  Ministerul Fondurilor Europene,  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | 2023-2027 |  |  | Bugete locale  Bugetul de stat  Fonduri Europene |

**3) Matricea-plan de monitorizare pentru problema “ Insuficienta dezvoltare a unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor care să asigure**

**protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului şi cu accent din punct de vedere economic ”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Insuficienta dezvoltare a unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor care să asigure protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului şi cu accent din punct de vedere economic** | **PM 01- 03** | Creşterea eficienţei economice din gestionarea deşeurilor şi asigurarea protecţiei sănătăţii populaţiei şi mediului | Intensificarea colectării selective a deşeurilor reciclabile în cadrul unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor. Asigurarea protecţiei sănătăţii populaţiei şi mediului |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizarii** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării**  **(daca e cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Înfiinţarea unor noi societăţi economice cu posibilităţi de colectare / valorificare a deşeurilor reciclabile;  -Crearea unui sistem integrat de management al deşeurilor sub coordonarea primăriilor de sectoare, prin:  -Alocarea unor spaţii speciale de colectare a deșeurilor reciclabile,  -Achiziţionarea de noi recipienţi de colectare,  -Achiziţionarea maşinilor de transport,  -Integrarea materialelor / produselor rezultate din reciclări în circuitul economic,  -Introducerea instrumentului economic ,,plătește pentru cât arunci”,  **-**Introducerea sistemului de colectare ,,door to door”  **-**Introducerea prealabilă în contractele de delegare de gestiune a obligativității operatorilor colectori de deșeuri a sistemului de plată ”plătește pentru cât arunci” și a colectării ,,door to door” | Primăriile de sector 1-6/ Consiliile Locale S1-S6,  Operatorii de salubritate,  Agenții economici valorificatori,  Garda de Mediu- Comisariatul Mun. București | Permanent, **începând din 2022** |  |  | Bugetul local,  Fonduri Europene,  Fondul de Mediu,  Bugetul de stat |

**4) Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Depozitarea necontrolată a deşeurilor municipale”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Depozitarea necontrolată a deşeurilor municipale** | **PM 01- 04** | Eliminarea efectelor negative asupra mediului cauzate de depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere | Eliminarea depozitelor necontrolate de deşeuri menajere;  Eliminarea degradării solurilor şi a pânzei freatice |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE A ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării**  **(dacă e cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Educarea publicului asupra riscurilor depozitării necontrolate a deşeurilor asupra sănătăţii populației- prin distribuirea de pliante, afișare postere;  -Implementarea unui sistem de colectare corespunzător nevoilor populației: creşterea numărului de recipienţi de colectare a deşeurilor menajere de la populaţie; creșterea frecvenței de colectare a deșeurilor menajere. | Primăriile de sector/Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6,  Societăți de salubrizare,  ONG-uri ,  Polițiile de sectoare | **Începând din 2022** |  |  | Bugete locale  Bugete companii  Fonduri Europene  Fondul de Mediu  Bugete locale |

**5) Matricea-plan de monitorizare pentru problema ,,Managementul defectuos al deşeurilor rezultate din construcţii şi desființări”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Managementul defectuos al deşeurilor rezultate din construcţii şi desființări** | **PM 01-05** | Utilizarea deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări în activităţi industriale / de construcţii | Intensificarea utilizării deșeurilor din construcții și desființări |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării**  **(dacă e cazul)** | **Surse de finanțare** |
| -Crearea unui sistem de management al acestor tipuri de deşeuri prin implicarea instituţiilor de cerecetare de profil | Agenţii economici care desfăşoară activităţi de reciclare/valorificare a deşeurilor,  Primăria Municipiului Bucureşti,  Agenții de salubritate,  Institutele de cerecetare | 2025 |  |  | Bugetul de stat  Bugetul local  Bugete companii |
| -Înfiinţarea unor staţii pilot pentru prelucrarea acestor tipuri de deşeuri prevăzute cu platforme de colectare şi mijloace de transport | Agenţii economici care desfăşoară activităţi de reciclare/valorificare a deşeurilor,  Primăria Municipiului Bucureşti,  Agenții de salubritate,  Institutele de cerecetare | 2025 |  |  | Bugetul de stat  Bugetul local  Bugete companii  Fonduri europene |
| -Coordonarea unei activităţi de reintegrare a acestor deşeuri prelucrate în circuitul industrial / construcţii | Primăria Municipiului Bucureşti  Agenții economici | 2025 |  |  | Bugetul de stat  Bugetul local  Bugete companii |
| -Controale pentru eliminarea depozitelor necontrolate | Garda Națională de Mediu-Comisariatul Mun. București | Permanent |  |  | Bugetul de stat |

**6) Matricea-plan de monitorizare pentru problema ,,Risipa de alimente”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Risipa de alimente** | **PM 01- 06** | Diminuarea risipei alimentare | Măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare |

**2. PLAN DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE A ACȚIUNILOR PREVĂZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare / Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării**  **(dacă e cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Măsuri de responsabilizare, conștientizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanțul agroalimentar, începând cu producția, procesarea, depozitarea, distribuția și comercializarea alimentelor, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră și al serviciilor alimentare;  -Măsuri privind vânzarea cu preț redus a produselor aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale, conform legislației în vigoare. | Primăria Municipiului Bucureşti/C.G.M.B.,  A.P.M. București,  Garda Naţionala de Mediu-Comisariatul Mun. Bucureşti,  Operatorii economici din sectorul agroalimentar ,  **Sistemul HORECA** | Permanent |  |  | Bugetul de stat  Bugetul local  Bugete companii |
| -Construirea și darea în operare a unor instalații de digestive anaerobă pentru deșeurile biodegradabile | Primăria Municipiului Bucureşti/C.G.M.B. | **2023-2027** |  |  | Bugetul de stat  Fonduri europene |
| -Studiu privind estimarea cantităților de biodeșeuri rezultate de la prepararea hranei (HoReCa) și alimente expirate din lanțul comercial: realizare și diseminare | Primăria Municipiului Bucureşti/CGMB | **2021-2022** |  |  | Bugetul local |
| -Acțiuni de conștientizare pentru unitățile de alimentație publică din sistemul HORECA privind:  (1) Compostarea deșeurilor alimentare biodegradabile rămase de la prepararea hranei prin mijloace proprii sau prin încheierea unui contract cu un operator autorizat în acest sens;  (2) Colectarea separată a uleiului uzat alimentar și predarea unui operator autorizat în acest sens. | Primăria Municipiului Bucureşti  A.P.M. București  ONG-uri  Sistemul HORECA | Permanent |  |  | Bugetul local  Buget de stat  Bugete companii |

**7)Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Gestionarea nămolurilor din stațiile de epurare orășenești ”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| Gestionarea  nămolurilor din stațiile de epurare orășenești | **PM 01- 07** | Prevenirea eliminării necontrolate a nămolurilor pe soluri,  Prevenirea eliminării nămolurilor în apele de suprafață | Gestiunea ecologică raţională a nămolului provenit din epurarea apelor uzate |

**2. PLAN DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE A ACȚIUNILOR PREVĂZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării (dacă este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Organizarea unui flux controlat de gestiune a nămolurilor provenite din staţiile de epurare orăşeneşti  -Finalizarea proiectului Incinerator nămoluri de la Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina | Primăria Municipiului Bucureşti/CGMB,  Apa Nova București | Permanent  **2022** |  |  | Bugetul local  Fonduri europene  Buget de stat |

**8)Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Grad scăzut de reciclare a deșeurilor /Nerealizarea țintelor de reciclare”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Grad scăzut de reciclare a deșeurilor /Nerealizarea țintelor de reciclare** | **PM 01- 08** | Diminuarea / eliminarea cantităţii de deşeuri reciclabile din cantitatea de deşeuri depozitată şi dezvoltarea sistemului de valorificare a acestora | Creşterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor  Realizarea țintelor de reciclare |

**2. PLAN DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE A ACȚIUNILOR PREVĂZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării**  **(dacă e cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Creşterea numărului de recipienţi de colectare selectivă | Agenţii economici care desfășoară activităţi de reciclare/valorificare a deşeurilor,  Primăriile de sectoare/Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 | Permanent |  |  | Bugete companii  Bugete locale |
| -Stimularea agenţilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de reciclare / valorificare deşeuri prin acordarea de finanțări nerambursabile | Agenţii economici care desfășoară activităţi de reciclare/valorificare a deşeurilor,  Primăriile de sectoare / Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6,  Ministerul Fondurilor Europene,  Administrația Fondului de Mediu | Permanent |  |  | Fonduri structurale  Fondul de Mediu |
| -Extinderea și îmbunătățirea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor | Primăriile de sectoare/ Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 | Permanent |  |  | Bugete locale  Fonduri structurale  Fondul de Mediu |
| -Planificarea, proiectarea și realizarea investițiilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor europene în domeniul reciclării deșeurilor | Primăriile de sectoare/ Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 | **2022-2025** |  |  | Bugete locale  Fonduri structurale  Fondul de Mediu |

**9)Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Deficiențe ale sistemului de management privind reducerea cantităţii de deşeuri**

**generate în Bucureşti”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Deficiențe ale sistemului de management privind reducerea cantităţii de deşeuri generate în Bucureşti** | **PM 01-09** | Reducerea cantităţii de deşeuri generate în Bucureşti şi diminuarea cantităţii de deşeuri eliminate la depozitele de deşeuri | Crearea unui sistem / strategie/plan integrat pentru reducerea cantităţii de deşeuri generate |

**2. PLAN DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE A ACȚIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării**  **(dacă e cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Crearea unei campanii publicitare/seminarii de informare pentru intensificarea folosirii în activităţi curente a produselor din materiale reciclabile sau a produselor cu posibilitate de reutilizare şi cu cicluri de viaţă crescute (ex: ambalaj din sticlă, sacoşă din material textil) | Primăria Municipiului București,  Primăriile de sectoare ,  A.P.M. București,  ONG-uri | **2023** |  |  | Bugete locale  Buget de stat |
| -Producătorii diferitelor tipuri de produse ar trebui să renunţe la surplusul de ambalaj acolo unde este posibil, reducând astfel cantitatea de ambalaje puse pe piaţă;  -Măsuri legislative;  -Conștientizarea generatorilor privind prevederile legislative. | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,  Agenţi economici | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete companii |
| -Respectarea Planului de prevenire a generării deșeurilor din cadrul Planului de Acțiune din Planul de Gestionare al Deșeurilor în Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B nr. 260/01.09.2021 | Primăria Municipiului Bucureşti/C.G.M.B.,  Primăriile de sectoare/ Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6,  Agenţii economici | Permanent |  |  | Buget de stat  Buget local  Bugete companii |

**10)Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Tratarea /eliminarea necorespunzătoare a deşeurilor periculoase din deșeuri menajere”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Tratarea /eliminarea necorespunzătoare a deşeurilor periculoase din deșeuri menajere** | **PM 01-10** | Eliminarea corespunzătoare a deşeurilor periculoase  Valorificarea deşeurilor periculoase rezultate din baterii şi acumulatori uzaţi mici, becuri cu vapori de mecur, DEEE | Colectarea şi transportul deşeurilor periculoase  Tratarea / valorificarea lor în unităţi de profil |

**2. PLAN DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE A ACȚIUNILOR PREVĂZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării (dacă este cazul)** | **Surse de finanțare** |
| -Deșeurile periculoase să fie incluse în sistemul de colectare selectivă, astfel încât să existe, în afara containerelor pentru plastic, sticlă și hârtie, și unele pentru deșeuri menajere periculoase,  -Crearea unui sistem integrat de gestionare a acestor deşeuri  -implicarea producătorilor / importatorilor în procesul de colectare / valorificare a lor  -introducerea prealabilă în contractele de delegare de gestiune a obligativității operatorilor colectori de a colecta separat deșeurile periculoase din deșeuri menajere | Producători şi importatori în sisteme de colectare / valorificare a acestor tipuri de deşeuri,  Societăţi comerciale cu profil de colectare / tratare/valorificare a acestor deşeuri,  Primăriile de sectoare/ Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6,  Operatorii colectori | **Până în 2025** |  |  | Bugete companii  Fonduri structurale  Bugete locale  Bugete companii |
| -Acţiuni de conștientizare | Primăria Mun. Bucureşti/C.G.M.B.,  Primăriile de sectoare/ Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6,  A.P.M. Bucureşti,  ONG-uri | Permanent |  |  | Bugete locale  Bugetul de stat |
| -Construirea facilităților pentru tratare utilizând fonduri europene | Producători şi importatori în sisteme de colectare / valorificare a acestor tipuri de deşeuri,  Societăţi comerciale cu profil de colectare / valorificare a acestor deşeuri | **Până în 2025** |  |  | Fonduri europene |

**11)Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Insuficienta preocupare a agenţilor economici de a gestiona deşeurile din activităţile proprii”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Insuficienta preocupare a agenţilor economici de a gestiona deşeurile din activităţile proprii** | **PM 01-11** | Valorificarea / eliminarea deşeurilor din activităţile proprii de către agenţii economici  Adoptarea pricipiilor economiei circulare | Creşterea cantităţii de deşeuri reciclabile colectată şi valorificată de agenţii economici |

**2. PLAN DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE A ACȚIUNILOR PREVĂZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării (dacă este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Amenajarea de către agenţii economici a unui spaţiu special pentru depozitarea / colectarea deşeurilor dotat cu recipienţi pentru colectarea selectivă a deşeurilor | Agenţii economici | Permanent |  |  | Bugete companii |
| -Asigurarea reintroducerii (pe cât posibil) a deşeurilor de producţie în fluxul tehnologic proprii | Agenţii economici | Permanent |  |  | Bugete companii |
| -Eliminarea deşeurilor încă din faza de proiectare; un produs trebuie să fie astfel proiectat şi optimizat încât, încă din faza de proiectare, să se prevadă viitoarea utilizare a materialelor conţinute în el, la sfârşitul ciclului său de utilizare pentru scopul iniţial. | Agenţii economici,  Programe de finanțare: Administrația Fondului de Mediu | Permanent |  |  | Bugete companii  Fondul de Mediu |